黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工

抚远市征地补偿和移民安置自验工作方案

抚远市人民政府

二〇一七年五月

目 录

一、验收目的.............................................................................................................. 1

二、验收依据.............................................................................................................. 1

三、验收范围和内容................................................................................................. 2

（一）验收范围...................................................................................................... 2

（二）验收内容...................................................................................................... 2

四、验收条件.............................................................................................................. 3

五、验收组织.............................................................................................................. 3

六、验收工作程序和方法......................................................................................... 6

（一）一般规定...................................................................................................... 7

（二）自验程序...................................................................................................... 7

（三）自验方法...................................................................................................... 8

七、验收内容和标准................................................................................................. 8

（一）农村征地移民安置..................................................................................... 9

（二）专项设施迁复建.......................................................................................... 9

（三）征地移民资金使用管理............................................................................. 9

（四）在移民档案管理.......................................................................................... 9

（五）建设用地手续办理（不参加验收评定）............................................... 9

八、验收资料............................................................................................................ 10

（一）征地补偿和移民安置自验应提供的资料目录..................................... 10

（二）征地补偿和移民安置验收备查资料目录............................................. 10

九、验收评定............................................................................................................ 11

十、时间安排............................................................................................................ 11

十一、自验成果........................................................................................................ 11

十二、附件................................................................................................................ 12

附件一：征地补偿和移民安置自验报告格式................................................. 12

附件二：征地补偿和移民安置自验会议有关工作报告主要内容............... 17

附件三：验收有关表格…………………………………………………………  19

为做好黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工征地补偿和移民安置自验工作，根据国务院《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（第471号令）、水利部《大中型水利水电工程移民安置验收管理暂行办法》（水移〔2012〕77号）、水利部《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014）和《黑龙江省三江治理工程征地补偿和移民安置管理办法》（黑发改移民〔2014〕307号）等规定，结合抚远市黑龙江干流堤防工程实际情况，制定本工作方案。

一、验收目的

通过验收，检查各征地补偿和移民安置工程是否按批准的规划设计完成；检查农村征地移民安置实施、专项设施迁复建、征地移民资金使用管理、征地移民档案管理和建设用地手续办理等情况，查找并整改存在的问题；形成征地补偿和移民安置自验报告，为下一步开展终验工作创造条件。

二、验收依据

1、国家颁布的有关法律、法规、规章、政策和标准

（1）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（第471号令）

（2）《大中型水利水电工程移民安置验收管理暂行办法》（水移〔2012〕77号）

（3）《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014）

2、征地补偿和移民安置相关规划及批复文件、征地补偿和移民安置年度计划等。

3、省委、省政府及各级有关部门印发的通知、办法

（1）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省征地区片综合地价实施办法的通知》（黑政发〔2011〕51号）

（2）《黑龙江省发展和改革委员会、水利厅关于印发黑龙江省三江治理工程征地补偿和移民安置管理办法的通知》（黑发改移民〔2014〕307号）

（3）《黑龙江省财政厅、水利厅关于印发黑龙江省三江治理工程项目资金管理办法的通知》（黑财建〔2014〕65号）

（4）《黑龙江省责任指标考核办关于认真做好2016年度“两个清单”考评工作的通知》（黑办发〔2016〕3号）

（5）《2016年度市（地）经济社会发展指标和“两个清单”考核评价办法》（黑办发〔2016〕33号）

（6）《黑龙江省水利建设工作小组办公室关于开展三江治理工程征地补偿和移民安置监督评估及验收工作的通知》（黑水建办发〔2016〕21号）

4、项目法人印发的通知、制度、办法

5、其它相关的技术标准、行业规范及单项工程验收报告

三、验收范围和内容

（一）验收范围

本验收办法适用于抚远市管辖范围内的黑龙江省黑龙江干流堤防工程征地补偿和移民安置。

（二）验收内容

抚远市黑龙江干流堤防工程竣工征地补偿和移民安置验收内容包括专项设施迁复建、移民资金使用管理、移民档案管理、建设用地手续办理等类别。

四、验收条件

抚远市黑龙江干流堤防工程竣工征地补偿和移民安置验收应满足下列条件：

1、专项设施迁复建已完成，需要通过主管部门验收的已经验收。

2、征地工作已完成，临时占地已经复垦。

3、征地补偿资金已按规定兑付完毕。

4、征地补偿资金财务决算编制已完成，资金使用管理情况已通过政府审计（自验阶段不作为必要条件）。

5、征地补偿审计、稽察和其他检查验收提出的主要问题已基本解决。

6、征地补偿和移民安置档案的收集、整理和归档工作已完成，并满足完整、准确和系统性的要求。

五、验收组织

黑龙江干流堤防工程竣工征地补偿和移民安置自验工作由抚远市人民政府负责。

抚远市人民政府成立了黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置自验委员会，负责征地补偿和移民安置验收工作。验收委员会设主任委员1名、副主任委员2名和委员若干名。主任委员由抚远市委副书记、政府市长担任，副主任委员由抚远市人民政府副市长和市水务局局长担任。委员会成员由各级政府和有关部门、项目法人、征地补偿和移民安置规划设计单位、征地补偿和移民安置监督评估单位等部门及单位的代表和专家组成。验收委员会下设办公室和4个分类验收小组。

办公室设在市水务局，负责筹办自验委员会会议；组织、协调有关部门、有关乡（镇）；为自验工作提供后勤保障；协调各验收小组，在技术验收自验工作报告的基础上，编写自验报告。

分类验收小组负责实施分类验收工作，各验收小组成员和职责为：

（一）农村征地移民安置组

组长：市水务局副局长

组员：由市水务局、国土资源局、林业局、水产局、电业局、省三江工程建设管理局界江工程第五指挥部指挥、乌苏镇政府、通江乡政府、浓桥镇政府、浓江乡政府、河南黄河移民经济开发公司、黑龙江省水利水电勘测设计研究院等部门的代表组成。

主要职责：

1、填写征地移民安置自验表格；

2、逐村逐户逐项目进行全面检查，做好文字、声像等工作记录；

3、负责验收征地协议签订、资金结算等资料；

4、负责验收土地整理、土地复垦等生产措施规划的落实；了解各项移民帮扶政策落实和生产发展等情况；调查了解移民生产生活水平恢复情况；

5、根据自验表格和现场检查内容，起草、编写农村征地移民安置组验收报告，主要内容包括：

（1）土地补偿补助费和村集体财产补偿费兑付情况

（2）征地手续办理情况

（二）专项设施迁复建组

组长：市水务局纪检书记

组员：由市住房和城乡建设局、水务局、抚远镇政府等部门的代表组成。

主要职责：

1、填写征地移民安置自验表格；

2、全面检查专项设施改复建实施情况；

3、根据自验表格和检查内容，起草、编写专项设施迁复建组验收报告，主要内容包括：

（1）专项设施迁复建情况（完成、验收、移交情况）

（2）专项设施功能恢复情况

（3）专项设施迁复建资金完成情况

（三）征地移民资金使用管理组

组长：市财政局副局长

组员：由市财政局、审计局、水务局、抚远市河道管理站等部门的代表组成。

主要职责：

1、填写征地移民安置自验表格；

2、全面检查征地移民安置补偿资金管理制度及执行，补偿标准依据及执行，投资概算、资金计划、拨入和使用管理等情况；

3、负责验收征地移民资金管理、各项资金的结算与核销、审计和稽查有关问题整改、资金结算与公开等；

4、根据自验表格和检查内容，起草、编写征地移民资金使用管理组验收报告，主要内容包括：

（1）征地移民资金拨付情况

（2）补偿标准执行情况

（3）投资概算执行情况

（4）征地移民资金管理制度及执行情况

（5）征地移民资金审计、稽察和阶段性验收提出问题的整改情况

（四）征地移民档案管理组

组长：市档案局副局长

组员：由市档案局、水务局等部门的代表组成。

主要职责：

1、全面检查征地移民档案管理制度建设和执行情况；

2、全面检查征地移民文书、财务和技术等档案的收集、整理、归档及管理情况；

3、根据自验表格和现场检查内容，起草、编写征地移民档案管理组验收报告，主要内容包括：

（1）征地移民档案管理制度及执行情况

（2）征地移民档案资料收集、整理和归档情况

（3）征地移民档案资料合规性情况

六、验收工作程序和方法

（一）一般规定

1、征地补偿和移民安置自验应形成验收报告。征地补偿和移民安置验收报告应经2/3以上的验收委员会委员同意，验收委员会委员应在征地补偿和移民安置验收报告上签字。对征地补偿和移民安置验收报告持不同意见的，应在征地补偿和移民安置报告中明确记载其保留意见并签字。征地补偿和移民安置验收中发现的问题，其处理原则应由验收委员会协商确定，主任委员对争议问题有裁决权。

2、征地补偿和移民安置验收中发现的问题，有关单位应当按照验收报告提出的处理意见按期妥善处理，并及时将处理结果报验收组织单位。

3、征地补偿和移民安置验收组织或主持单位应在征地补偿和移民安置验收通过之日起30个工作日内，将征地补偿和移民安置验收报告印送有关单位。征地补偿和移民安置验收未通过，征地补偿和移民安置验收组织或者主持单位，应在征地补偿和移民安置验收不予通过之日起20个工作日内，将不予通过验收的理由及整改意见书面通知验收申请单位。验收申请单位应及时整改，并按验收程序重新申请验收。

（二）自验程序

1、征地补偿和移民安置自验工作应包括下列主要程序：

（1）成立征地补偿和移民安置自验委员会。

（2）编制征地补偿和移民安置自验工作方案。

（3）根据验收内容的实际情况，成立相应类别的验收工作组。

（4）各验收工作组进行全面检查验收，并提出验收意见。

（5）组织编制征地补偿和移民安置自验报告。

（6）召开征地补偿和移民安置自验大会。

2、征地补偿和移民安置自验大会应按下列议程进行：

（1）宣布征地补偿和移民安置自验委员会成员名单。

（2）观看征地补偿和移民安置情况声像资料。

（3）听取征地补偿和移民安置规划设计工作报告。

（4）听取征地补偿和移民安置实施工作报告。

（5）听取征地补偿和移民安置监督评估工作报告。

（6）听取各验收工作组的验收意见。

（7）讨论通过征地补偿和移民安置自验报告。

（8）征地补偿和移民安置自验委员会全体成员签字。

3、征地补偿和移民安置自验组织单位应在通过征地补偿和移民安置自验之日起30个工作日内，向上一级政府提出征地补偿和移民安置初验申请。

（三）自验方法

征地补偿和移民安置自验应在征地补偿和移民安置工作全面自查的基础上，对专项设施迁复建、征地移民资金使用管理、征地移民档案管理、建设用地手续办理等类别，逐户、逐项全面检查验收。

七、验收内容和标准

黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工征地补偿和移民安置验收内容分为专项设施迁复建、征地移民资金使用管理、征地移民档案管理、建设用地手续办理共四个方面。验收合格应达到下列标准：

（一）农村征地移民安置

1、临时占地复垦工作已经完成。

2、征地补偿费已全部兑付到户。

（二）专项设施迁复建

1、专项设施迁复建已按批准的征地移民安置规划完成，需要行业主管部门验收的已通过行业主管部门验收。

2、专项设施功能已恢复。

3、专项设施迁复建资金已全部完成。

4、专项设施迁复建工程已按规定完成移交。

（三）征地移民资金使用管理

1、征地补偿资金已拨付到位。

2、批准的补偿标准和投资概算得到严格执行。

3、征地补偿资金管理制度健全，并得到较好执行。

4、征地补偿资金财务决算已编制完成，资金使用管理情况已通过政府审计（自验阶段不作为必要条件）。

5、征地补偿和移民安置资金审计、稽察和其他检查验收提出的问题已整改。

（四）征地移民档案管理

1、征地移民档案管理制度健全，并得到认真执行。

2、征地补偿和移民安置档案资料已按有关规定收集、整理、归档。

3、征地补偿和移民安置档案资料真实、完整、准确、系统。

（五）建设用地手续办理（不参加验收评定）

1、建设用地手续已按规定办理。

八、验收资料

有关地方人民政府及其移民管理机构和相关部门、项目法人、征地补偿和移民安置规划设计单位、征地补偿和移民安置监督评估单位、征地补偿和移民安置项目建设等单位应为征地补偿和移民安置验收提交真实、完整的征地补偿和移民安置资料，并对提交的资料负责。

验收资料分为应提供的资料和备查资料。

（一）征地补偿和移民安置自验应提供的资料目录

| 序号 | 资料名称 | 自验 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级征地补偿和移民安置实施工作报告 | √ | 抚远市人民政府和水务局 |
| 2 | 征地补偿和移民安置规划设计工作报告 | √ | 征地补偿和移民安置规划设计单位 |
| 3 | 征地补偿和移民安置监督评估工作报告 | √ | 征地补偿和移民安置监督评估单位 |
| 4 | 征地补偿和移民安置实施情况声像资料 | √ | 抚远市人民政府和水务局 |

（二）征地补偿和移民安置验收备查资料目录

| 序号 | 备查资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设征地实物调查资料 |  |
| 2 | 征地补偿和移民安置规划大纲及其审批文件 |  |
| 3 | 可行性研究报告、初步设计阶段、技施设计阶段的征地补偿和移民安置规划报告及其审核、审批文件 |  |
| 4 | 征地补偿和移民安置规划设计变更报告及其审批文件 |  |
| 5 | 专项设施迁复建资料，工程项目规划及实施档案资料，包括规划设计、投资计划、建设管理、竣工验收、竣工决算等文件资料 |  |
| 6 | 征地移民资金使用管理资料 |  |
| 6.1 | 征地补偿和移民安置资金使用计划文件资料 |  |
| 6.2 | 征地补偿和移民安置资金财务会计资料 |  |
| 6.3 | 征地补偿和移民安置资金管理文件资料 |  |
| 7 | 历次稽察、审计、验收报告及整改报告 |  |
| 8 | 征地补偿和移民安置工作大事记 |  |

九、验收评定

依据《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014），验收按合格和不合格两个等级评定。

农村征地移民安置、专项设施迁复建、征地移民资金使用管理和征地移民档案管理等四个类别验收均达到合格标准，验收评定为合格，否则，验收评定为不合格。

十、时间安排

（一）2017年5月20日前，抚远市人民政府成立抚远市黑龙江干流堤防工程竣工征地补偿和移民安置自验委员会。

（二）2017年5月20日前，抚远市人民政府制定并印发《黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置自验工作方案》。

（三）2017年6月30日前，各有关单位开展资料整理、报告编制、声像资料制作、财务决算及审计工作。各分类验收小组开展逐户、逐项全面检查验收，形成小组验收意见。

（四）2017年7月10日前，抚远市征地补偿和移民安置自验委员会形成自验报告讨论稿。

（六）2017年7月15日前，抚远市人民政府组织召开征地补偿和移民安置自验大会。

（七）自验结束后30个工作日内，抚远市人民政府向上一级人民政府申请终验。

十一、自验成果

按照《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014）等规定要求，自验成果主要有八项。

（一）抚远市征地补偿和移民安置实施工作报告

（二）抚远市农村征地移民安置组自验工作报告

（三）抚远市专项设施迁复建组自验工作报告

（四）抚远市征地移民资金管理组自验工作报告

（五）抚远市征地移民档案管理组自验工作报告

（六）抚远市征地补偿和移民安置自验报告

（七）抚远市征地补偿和移民安置规划设计工作报告

（八）抚远市征地补偿和移民安置监督评估工作报告

十二、附件

附件一：征地补偿和移民安置自验报告格式

（封面格式） 黑龙江干流堤防工程竣工征地移民安置验收 黑龙江省抚远市自验报告 抚远市人民政府征地移民安置自验委员会 二〇一七年七月

（扉页格式） 征地补偿和移民安置验收主持单位：黑龙江省三江工程建设管理局 项目法人：黑龙江省三江工程建设管理局 负责征地移民实施的地方人民政府：抚远市人民政府 征地补偿和移民安置实施单位：抚远市河道管理站 征地补偿和移民安置规划设计单位：黑龙江省水利水电勘测设计研 究院 征地补偿和移民安置监督评估单位：河南黄河移民经济开发公司 验收时间：2017年 7 月10 日 验收地点：抚远市水务局

前言（包括验收组织和验收过程）

1  概况

1.1  工程基本情况

1.2  征地补偿和移民安置基本情况

1.3  征地补偿和移民安置工作开展情况

主要包括：管理体制、包干协议（或责任制）签订、组织机构及制度建设、实施计划；实施管理过程各阶段采取的主要措施。

2  验收范围、依据、组织和方法

3  征地补偿和移民安置规划实施

3.1  临时用地使用及复垦情况

包括：临时占地使用、土地复垦实施方案编制及评审、施工单位选择、实施管理、验收及用地移交情况等。

3.2  征地手续办理情况

包括：征地补偿协议签订情况、确认勘测定界技术成果、缴纳有关规费、使用林地及征地材料报批等。

3.3  专项设施处理情况

包括：专项设施处理方案编制、施工单位选择、实施管理、验收及移交情况等。

4  征地移民资金使用管理

4.1  征地补偿和移民安置投资概算批复情况

主要包括初步设计及实施规划批复等情况。

4.2  征地补偿和移民安置资金拨付使用情况

4.3  征地补偿和移民安置资金财务管理情况

4.4  征地补偿和移民安置资金竣工决算情况

4.5  稽察审计及整改落实情况

5  征地移民档案管理

5.1  征地移民档案管理制度及执行情况

5.2  征地移民档案资料收集整理及归档情况

6  历次验收提出问题的整改落实情况

7  验收结论

8  验收委员会成员签字表

9  附件（验收工作组意见、有关文件资料等）

附件二：征地补偿和移民安置自验会议有关工作报告主要内容

（一）实施机构征地补偿和移民安置实施工作报告

1  工程建设征地影响情况

2  征地补偿和移民安置政策文件制定情况

3  征地补偿和移民安置实施管理情况

4  征地补偿和移民安置规划实施情况

4.1  农村移民安置情况

包括：安置协议签订、现场实物量调查及公示、补偿标准及补偿资金公示、补偿资金兑付过程、房屋拆迁及地面附着物清除、移民生产生活安置情况等。

4.2  临时用地使用及复垦情况

包括：临时占地使用、土地复垦实施方案编制及评审、施工单位选择、实施管理、验收及用地移交、临时占地（土地、林地和草地）组卷报批情况等。

4.3  征地手续办理情况

4.4  专业设施迁复建情况

包括：专项设施迁复建方案编制、施工单位选择、实施管理、验收及移交情况。

5  征地移民资金使用管理情况

5.1  征地补偿和移民安置投资概算批复情况

主要包括初设和实施规划（方案）批复等阶段。

5.2  征地补偿和移民安置资金拨付使用情况

5.3  征地补偿和移民安置资金财务管理情况

5.4  征地补偿和移民安置资金竣工财务决算情况

5.5  稽察审计及整改落实情况

6  征地移民档案管理情况

6.1  征地移民档案管理制度及执行情况

6.2  征地移民档案资料收集整理及归档情况

7  存在问题及处理意见

8  附件

（二）征地补偿和移民安置规划设计工作报告

1  概述

2  征地补偿和移民安置规划设计政策依据

3  征地补偿和移民安置规划设计管理情况

4  征地补偿和移民安置规划设计主要成果

5  征地补偿和移民安置设代制度执行情况

6  征地补偿和移民安置规划设计变更及审批情况

7  征地补偿和移民安置投资概算调整及审批情况

8  存在问题及处理建议

（三）征地补偿和移民安置监督评估工作报告

1  概述

2  工程用地实施情况监督评估

3  农村征地移民安置实施情况监督评估

4  专项设施迁复建实施情况

5  征地移民资金筹集拨付和使用管理情况监督评估

6  征地移民安置实施管理情况监督评估

7  征地移民安置满意度情况

8  征地移民生活水平恢复情况

9  监督评估结论及建议

附件三：验收有关表格

表1-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收评定汇总表（自验）

表1-2-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收农村移民安置组评定表（自验）

表1-2-2  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收专项设施迁复建组评定表（自验）

表1-2-3  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收移民资金使用管理组评定表（自验）

表1-2-4  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收移民档案管理组评定表（自验）

表2  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置主要实物表（自验）

表3-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收农村移民安置完成情况统计表（自验）

表3-3  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收农村移民安置点情况调查表（自验）（此表适用于按照规划建设的集中安置点）

表3-4  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收永久征地实施情况调查表（自验）

表3-6  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收临时占地实施复垦情况统计表（自验）

表4  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收专项设施迁复建情况调查表（自验）

表5-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收征地移民资金拨付使用情况统计表（自验）

表5-3  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收主要补偿标准执行情况统计表（自验）

表6-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收移民档案管理验收统计表（自验）

表6-2  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收移民档案管理验收调查表（自验）

表1-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收评定汇总表（自验）

黑龙江省抚远市

| 序号 | 验收类别 | 征地补偿和移民安置实施情况 | 验收评定等级 （合格或不合格） | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村征地移民安置 |  |  |  |
| 2 | 专项设施迁复建 |  |  |  |
| 3 | 征地移民资金使用管理 |  |  |  |
| 4 | 征地移民档案管理 |  |  |  |
| 存在的主要问题与处理意见： |  |  |  |  |

验收委员会负责人：                                                   验收日期：    年  月  日

表1-2-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收农村移民安置组评定表（自验）

黑龙江省抚远市

| 序号 | 验收内容与标准 | 验收具体情况描述 | 是否达到验收标准 | 验收评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时占地复垦已经完成 |  |  |  |
| 2 | 征地补偿和移民安置个人补偿费已全部兑付到户 |  |  |  |
| 存在的主要问题及处理意见： |  |  |  |  |

验收组组长（负责人）：                                               验收日期：    年  月  日

表1-2-2  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收专项设施迁复建组评定表（自验）

黑龙江省抚远市

| 序号 | 验收内容与标准 | 验收具体情况描述 | 是否达到验收标准 | 验收评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项设施迁复建已按批准的移民安置规划完成，需要通过行业主管部门验收的已经验收 |  |  |  |
| 2 | 专项设施功能已恢复 |  |  |  |
| 3 | 专项设施迁复建资金已全部完成 |  |  |  |
| 4 | 专项设施迁复建工程已按规定完成移交 |  |  |  |
| 存在的主要问题及处理意见： |  |  |  |  |

验收组组长（负责人）：                                               验收日期：    年  月  日

表1-2-3  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收移民资金使用管理组评定表（自验）

黑龙江省抚远市

| 序号 | 验收内容与标准 | 验收具体情况描述 | 是否达到验收标准 | 验收评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地补偿和移民安置资金已拨付到位 |  |  |  |
| 2 | 批准的补偿标准和投资概算得到严格执行 |  |  |  |
| 3 | 征地补偿和移民安置资金管理制度健全，并得到较好执行 |  |  |  |
| 4 | 征地补偿和移民安置资金财务决算已编制完成，资金使用管理情况已通过政府审计（自验阶段为非必要条件） |  |  |  |
| 5 | 征地补偿和移民安置资金审计、稽察和阶段性验收提出的问题已整改 |  |  |  |
| 存在的主要问题及处理意见： |  |  |  |  |

验收组组长（负责人）：                                               验收日期：    年  月  日

表1-2-4  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收移民档案管理组评定表（自验）

黑龙江省抚远市

| 序号 | 验收内容与标准 | 验收具体情况描述 | 是否达到验收标准 | 验收评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 征地移民档案管理制度健全，并得到认真执行 |  |  |  |
| 2 | 征地补偿和移民安置档案资料已按有关规定收集、整理、归档 |  |  |  |
| 3 | 征地补偿和移民安置档案资料真实、完整、准确、系统 |  |  |  |
| 存在的主要问题及处理意见： |  |  |  |  |

验收组组长（负责人）：                                               验收日期：    年  月  日

表2  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工
抚远市征地补偿和移民安置主要实物表（自验）

黑龙江省抚远市                              填表日期：        年    月    日

| 序号 | 项目 | 单位 | 初步设计 | 实施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人口 |  |  |  |  |
| 1.1 | 搬迁安置人口 | 户 |  |  |  |
|  |  | 人 |  |  |  |
| 1.2 | 生产安置人口 | 人 |  |  |  |
| 2 | 房屋面积 | m2 |  |  |  |
| 2.1 | 主房 | m2 |  |  |  |
|  | 楼房 | m2 |  |  |  |
|  | 砖混房 | m2 |  |  |  |
|  | 砖木房 | m2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 2.2 | 杂房 | m2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 3 | 永久征地 | 亩 |  |  |  |
| 3.1 | 耕地 | 亩 |  |  |  |
| 3.2 | 塘地 | 亩 |  |  |  |
| 3.3 | 林地 | 亩 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 4 | 临时占地 | 亩 |  |  |  |
| 4.1 | 挖地 | 亩 |  |  |  |
| 4.2 | 压地 | 亩 |  |  |  |
| 5 | 小型水利设施 |  |  |  |  |
| 5.1 | 机井 | 眼 |  |  |  |
| 5.2 | 对口抽 | 眼 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 6 | 零星林果木及坟墓 |  |  |  |  |
| 6.1 | 零星材树 | 株 |  |  |  |
| 6.2 | 零星果树 | 株 |  |  |  |
| 6.3 | 景观树等 | 株 |  |  |  |
| 6.4 | 坟墓 | 座 |  |  |  |
| 7 | 专项设施 |  |  |  |  |
| 71 | 交通设施 |  |  |  | 下同，细化到项目的三级指标 |
|  | 等级公路 | km |  |  |  |
|  | 桥梁 | 座 |  |  |  |
|  | 桥梁 | m2 |  |  |  |
| 7.2 | 电信设施 |  |  |  |  |
| 7.3 | 输变电设施 |  |  |  |  |
| 7.4 | 广播电视设施 |  |  |  |  |
| 7.5 | 水利设施 |  |  |  |  |
| 7.6 | 水文设施 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中“项目”要根据具体单项工程填写，根据概算项目细化。

填表单位（盖章）：                填报人：                        审核人：

表3-4  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收永久征地实施情况调查表（自验）

黑龙江省抚远市                              填表日期：        年    月    日

| 序号 | 乡（镇） | 村 | 规划 | 实施 | 征地手续办理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （亩） | （亩） |  |  |
| 合计 | 永久征地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 征用土地 |  |  |  |  |  |
| 2 | 征用林地 |  |  |  |  |  |
| 3 | 征用草地 |  |  |  |  |  |

注：1、“实施”一栏填实际移交的土地数量；2、征地手续办理情况栏填写“未签协议、已签协议、已办证”。

验收组组长（负责人）：                                     验收日期：    年  月  日

表3-6  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收临时占地实施复垦情况统计表（自验）

黑龙江省抚远市                              填表日期：        年    月    日

| 序号 | 乡（镇） | 村 | 规划 | 实施 | 复垦 | 复垦验收及移交情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （亩） | （亩） | （亩） |  |  |
| 合计 | 临时占地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 征用土地 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 征用林地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 征用草地 |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填报人：                        审核人：

表4  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收专项设施迁复建情况调查表（自验）

黑龙江省抚远市                                                                                            填表日期：        年    月    日

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设 单位 | 设计 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 | 建设时间 |  | 规划 |  |  |  | 实施 |  |  |  | 验收主持单位 | 验收时间 | 工程质量评价 | 移交情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | 征地补偿和移民安置投资 | 规模 |  |  | 征地补偿和移民安置投资 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 开工 | 竣工 | 等级 | 工程量 |  |  | 等级 | 工程量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 | （万元） |  | 数量 | 单位 | （万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电信工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水利设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 供热、给水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 航标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“建设单位”、“设计单位”、“监理单位”、“施工单位”指每类专项设施的具体项目的参建单位，如没有则不填写。

验收组组长（负责人）：                                                                                                   验收日期：    年  月  日

表5-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收征地移民资金拨付使用情况统计表（自验）

黑龙江省抚远市                                                                                             填表日期：        年    月    日

| 序号 | 项目 | 概算投资 （万元） | 资金计划情况 （万元） | 资金支出情况 （万元） | 计划-支出 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 第一部分：农村部分补偿费用 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 土地补偿费及安置补助费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 永久征地补偿费用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 临时占地补偿费用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 永久征地青苗补偿费用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时占地耕地复垦费 |  |  |  |  |  |
| （二） | 房屋及附属建筑物补偿费 |  |  |  |  |  |
| 第二部分：专项设施迁复建补偿费 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公路工程 |  |  |  |  |  |
| （二） | 输变电工程 |  |  |  |  |  |
| （三） | 电信工程 |  |  |  |  |  |
| （四） | 个体工商户、企事业单位 |  |  |  |  |  |
| （五） | 文物古迹 |  |  |  |  |  |
| （六） | 矿产压覆 |  |  |  |  |  |
| （七） | 供水、供热管道 |  |  |  |  |  |
| （八） | 航标 |  |  |  |  |  |
| （九） | 水利设施 |  |  |  |  |  |
| （十） | 其他项目 |  |  |  |  |  |
| （十一） | 行洪区专项搬迁 |  |  |  |  |  |
| 第三部分：其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 前期工作费 |  |  |  |  |  |
| （二） | 勘测设计可研费 |  |  |  |  |  |
| （三） | 实施管理费 |  |  |  |  |  |
| （四） | 监督评估费 |  |  |  |  |  |
| （五） | 实施机构开办费 |  |  |  |  |  |
| 第四部分：预备费 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| 第五部分：有关税费 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 耕地占用税 |  |  |  |  |  |
| （二） | 耕地开垦费 |  |  |  |  |  |
| （三） | 森林植被恢复费 |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                                                                       填报人：                                                              审核人：

表5-3  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收
主要补偿标准执行情况统计表（自验）

黑龙江省抚远市                                           填表日期：        年    月    日

| 序号 | 指标 | 单位 | 规划补偿标准 | 实际执行补偿标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地 |  |  |  |  |
| 1.1 | 耕地 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.1.1 | 旱地 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.1.2 | 水田 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.2 | 林地 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.2.1 | 有林地 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.2.2 | 灌木林 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.3 | 草地 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.3.1 | 其它草地 | 元/亩 |  |  |  |
| 1.4 | …… |  |  |  |  |
| 2 | 房屋 |  |  |  |  |
| 2.1 | 主房屋 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.1.1 | 砖混房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.1.2 | 砖木房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.1.3 | 土砖房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.14 | 土木房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.1.5 | 彩钢保温房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.2 | 偏房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.2.1 | 砖木房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.2.2 | 土木房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.3 | 杂房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.3.1 | 仓房 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 砖仓房 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 木仓房 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 铁仓房 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.3.2 | 门斗 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 砖 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 木 | 元/m2 |  |  |  |
| 2.3.3 | 车库 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 砖 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 木 | 元/m2 |  |  |  |
|  | 彩钢保温 | 元/m2 |  |  |  |
| …… | …… | 元/m2 |  |  |  |

填表单位（盖章）：                 填报人：                                  审核人：

表6-1  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收
移民档案管理验收统计表（自验）

黑龙江省抚远市                                           填表日期：        年    月    日

| 序号 | 归档文件 | 保管 期限 | 归档 件数 （件） | 归档卷数 （卷） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期管理文件材料 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 关于禁止在工程占地上新增建设项目的通告（停建令） | 永久 |  |  |  |  |
| 1.2 | 实物调查工作大纲、细则 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.3 | 实物调查表、统计表、汇总表 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.4 | 实物调查成果报告、表 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.5 | 移民安置大纲及审批的报告、批复 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.6 | 初步设计阶段征地补偿和移民安置规划报告及批复 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.7 | 移民安置规划、变更的审核及审批的报告、批复 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.8 | 移民安置选址、勘察、论证、设计、评估报告 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.9 | 征地补偿和移民安置投资概（估）算及审批的请示、批复 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.10 | 初步设计阶段移民安置规划及审批的报告、批复 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.11 | 各级签订的征地补偿和移民安置工作责任书 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.12 | 征地界桩布置设计及界桩分布图 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.13 | 征地补偿和移民安置投资计划的报告及批复 | 永久 |  |  |  |  |
| 1.14 | 其他有关征地补偿和移民安置的前期工作文件 | 永久 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 实施管理机构形成的文件材料 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 征地补偿和移民安置实施方案审批的报告及批复 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.2 | 征地补偿和移民安置意愿征求意见 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.3 | 征地补偿和移民安置协议及相关会议纪要 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.4 | 各方认可的房屋、地面附属物原始调查登记表，补偿资金兑付相关手续 | 永久 |  |  | 以户建档 |  |
| 2.5 | 房屋、地面附属物数量统计表及补偿标准公示 | 永久 |  |  | 以户或组建档 |  |
| 2.6 | 征地补偿和移民安置村（组）集体财产调查核查表、补偿补助情况表、补偿资金兑付相关手续及证明 | 永久 |  |  | 以村或组建档 |  |
| 2.7 | 永久征地附属物赔偿费结算表 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.8 | 征地补偿及移民安置结算表 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.9 | 征地补偿与移民安置费用支出报核单 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.10 | 村民领占地款收据、出具的证明及身份证 | 永久 |  |  | 以户建档 |  |
| 2.11 | 永久征地村（组）生产安置费使用情况文件 | 永久 |  |  | 以村或组建档 |  |
| 2.12 | 永久征地补偿协议书、占地坐标图、地基测绘地形图、行政区域图 | 永久 |  |  | 以村或组建档 |  |
| 2.13 | 土地使用证 | 永久 |  |  | 以村或组建档 |  |
| 2.14 | 征地补偿与移民安置汇总表 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.15 | 征地补偿与移民安置实施招投标、合同和竣工验收计划、工作大纲、报告、意见 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.16 | 征地补偿与移民安置工作会议及大事记 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.17 | 征地补偿与移民安置来信来访及接待处理情况、群体事件的处置情况结论 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.18 | 征地补偿和移民安置宣传报道、经验交流、调查研究、教育培训文件 | 30年 |  |  |  |  |
| 2.19 | 临时占地附属物调查登记表、补偿资金兑付相关手续和证明 | 30年 |  |  |  |  |
| 2.20 | 临时占地复垦协议实施情况及移交手续 | 30年 |  |  |  |  |
| 2.21 | 农副业设施实物指标调查核查报告、补偿安置协议、补偿资金兑付手续 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.22 | 专项设施实物指标调查核查报告 | 30年 |  |  |  |  |
| 2.23 | 专项设施项目相关实施报告及批复 | 30年 |  |  |  |  |
| 2.24 | 专项设施迁复建补偿协议及资金兑付手续 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.25 | 征地补偿和移民安置工作计划、总结、通知及规章制度、政策规定、管理办法 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.26 | 征地补偿和移民安置会计工作有关规定、办法、细则 | 30年 |  |  |  |  |
| 2.27 | 征地补偿和移民安置资金收支情况年报表 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.28 | 征地补偿和移民安置资金收支情况季、月报表 | 30年 |  |  |  |  |
| 2.29 | 征地补偿和移民安置资金收支情况的凭证、账簿 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.30 | 征地补偿和移民安置工作现场及原貌的照片、录音、录像电子文件 | 永久 |  |  |  |  |
| 2.31 | 征地补偿和移民安置监督评估报告 | 永久 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                  填报人：                        审核人：

表6-2  黑龙江省黑龙江干流堤防工程竣工抚远市征地补偿和移民安置验收移民档案管理验收调查表（自验）

黑龙江省抚远市

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 档案卷数 | 档案质量情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （卷） | 组卷完整 | 编目准确 | 装订合规 | 内容真实 |

注：本表在完成表6-1的基础上按一定比例抽查填写。

验收组组长（负责人）：                                 验收日期：      年  月  日