抚扶组字〔2018〕15号

抚远市2018年财政涉农资金整合实施方案

为全面深化精准扶贫、精准脱贫工作，统筹整合财政涉农资金，提高涉农资金使用效益，根据国务院办公厅《关于支持贫困市开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（黑政办发〔2017〕70号）文件精神，结合我市实际，对我市财政涉农资金整合方案在年中进行适当调整，特制定本方案。

一、总体思路

全面贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕脱贫攻坚和同步小康建设的基本方略，采取有效措施，优化财政涉农资金供给机制，统筹整合安排财政涉农资金。紧紧围绕实施“大扶贫”战略，以脱贫规划为引领，以减贫成效为导向，围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，统筹整合财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，提高资金使用精准度和使用效益，确保如期完成全市脱贫攻坚任务。

二、目标任务

建立“决策民主严谨、投向科学合理、监管规范严格、运行有序高效”的涉农资金管理新机制，以扶贫攻坚、美丽乡村建设、农业基础设施建设和现代农业发展等为整合重点，集中实施，形成规模，切实提高涉农资金使用效益，加大对贫困人口的精准帮扶力度，使贫困家庭人均可支配收入稳定贫困退出标准，确保实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

三、基本原则

（一）政府引导、规划先行。制定涉农整合项目建设总体规划，建立年度建设计划和项目库，多途径、多渠道申报涉农项目资金，避免无序申报和重复建设。

（二）清理归并，源头整合。对各部门用途相同、性质相近、内容相似、多头管理、使用分散的涉农资金，原则上预算规模不减，但要按照用途、性质等统一政策进行清理归并，通过规划整合、板块整合、区域整合、项目整合等方式，汇集为财政涉农资金一个盘子，实现“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”，做大做强涉农项目资金的整体规模与实力。

（三）突出重点、集中投入。以脱贫攻坚、美丽乡村建设、农业基础设施建设和现代农业发展等为重点，围绕主导产业、优势区域和重点项目统筹安排财政涉农资金，遵循总量逐步增加、存量优化结构、增量保证重点的原则，实行集中投入，发挥涉农专项资金的规模效应。

（四）创新机制、提高效益。积极探索财政投入的方式方法，通过建立政府融资担保基金、股权投入、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买公共服务等新模式，撬动金融投资，广泛吸纳社会资本，聚集各方面资金，持续提高农村基本运转、公共服务和各项事业发展保障能力。

四、整合内容

（一）整合范围：中央、省财政安排的中央财政专项扶贫资金（发展资金）、财政专项扶贫以工代赈资金、财政专项扶贫少数民族发展资金、农业生产发展资金、农业综合开发补助资金、农村综合改革转移支付资金、农村危房改造补助资金、农业资源及生态保护补助资金、省级财政专项扶贫资金等涉农专项资金（除中、省、市有严格要求、明确使用规定的资金，防灾救灾、保基本运转、社会保障和个人生活补贴等特殊用途资金，以及国家规定补贴到农民个人的资金），在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。

（二）整合部门：财政局、发改局、农业局、扶贫办、农开办、民宗局等涉农主管部门。

（三）整合重点：财政涉农资金整合的重点是产业发展和基础设施建设两大类资金。

1. 围绕开展脱贫攻坚工作、改善贫困群众生产生活条件进行整合。主要包括以工代赈、小少民族发展、整村推进、产业发展等方面的项目资金。

2. 围绕加快美丽乡村建设、改善农村生态环境进行整合。主要包括农村环境连片治理、农村公益事业一事一议建设等方面的项目资金。

3. 围绕加强农业基础设施建设、提高农业综合生产能力进行整合。主要包括农村公路、村组道路、小型农田水利建设、高标准农田建设、粮食基础能力建设等方面的项目资金。

4. 围绕支持现代农业发展、扶持特色优势产业进行整合。主要包括现代农业发展、果畜蔬特色产业发展、高产示范创建、农业科技推广以及涉农贷款财政贴息等方面的项目资金。

5. 围绕以前年度结余结转及上年无法实施的涉农项目进行整合。主要包括以前年度产业发展和基础设施建设类结余资金、连续两年未用完的、不足两年已不能按原用途使用的结余资金，及上年下达已无法实施的项目在次年6月底前进行整合。

（四）整合资金规模：2018年年中将年初计划统筹整合财政专项资金调整为6885.27万元，其中：中央财政专项扶贫资金（发展资金）1199万元；以工代赈项目资金355万元；小少民族发展资金1699万元；农业生产发展资金241.58万元；省级财政扶贫专项资金754万元；中央、省级农村危房改造补助资金190.2万元；农业综合开发补助资金1846.06万元；农业资源及生态保护补助资金80万元；其他资金520.43万元。

五、整合计划

（一）农业生产发展类3407.4万元

1、光伏发电产业项目。建设内容：建设17个村级电站，占地面积12万平方米，每个规模300千瓦，共计4500千瓦。项目总投资3500万元，2018年需整合资金1900万元。

2、新发创业基地产业项目。建设内容：维修、改造日光大棚420平方米、工具房11座、打井；木耳养殖区31000平方米；文化广场、办公用房维修等。项目总投资40万元。

3、省级工作队产业项目。建设内容：购置土地发展生产，用于村里建档立卡户增收。项目总投资250万元。

4、小小民族村旅游产业项目。建设内容：旅游村基础设施建设，包括村内巷道硬化、绿化等。项目总投资1217.4万元。

（二）农村基础设施类4269.35万元

1、危房改造项目。建设内容：以29个行政村为重点，统为建档立卡户维修房屋改善广大农民的居住环境，为贫困人口生存发展创造良好的发展环境。项目总投资75.5万元。

2、三室建设项目。建设内容：在4个村建设村委会、文化室、卫生室，购置卫生室设备。项目总投资30万元。

3、农田路建设项目。建设内容：在全市29个村开展农田路建设项目。总投资450万元。

4、环境整治项目。建设内容：29个重点村村组道路铺垫砂石、涵管、维修路边沟等。项目总投资340万元。

5、水毁桥涵建设项目。建设内容：为浓桥镇、别拉洪乡水毁桥涵修复等。项目总投资50万元。

6、村屯亮化工程。建设内容：为全市29个村安装太阳能路灯1017盏，光伏发电路灯170，维修253盏。项目总投资585万元。

7、农村改厕工程。建设内容：为全市29个村77户新建、改建农村厕所。项目总投资50.73万元。

8、村屯绿化工程。建设内容：在29个村实施农村村屯绿化工程。项目总投资50万元。

9、公示宣传栏项目。建设内容：为29个贫困村建设公示宣传栏。项目总投资150万元。

10、垃圾箱项目。建设内容：为全市29个村设立垃圾箱共计460余个。项目总投资32万元。

11、排污车项目。建设内容：每个乡镇新购进一辆排污车，共计9辆。项目总投资130万元。

12、农村大喇叭项目。建设内容：为5个贫困村设立村级广播系统。项目总投资10万元。

13、乡村整治提升。建设内容：为2个贫困村进行乡村整治提升。总投资909.14万元。

14、饮水设施维修。建设内容：为8个贫困村饮水设施维修、更换锰砂等。总投资279.5万元。

15、通村路维修（畅返不畅项目）。建设内容：贫困村民丰村通村路维修。总投资267万元。

（三）其他类69万元

1、贫困户贷款贴息项目。建设内容：给予贫困户小额贷款全额贴息政策。项目总投资65万元。

2、雨露计划项目。建设内容：给予贫困大中专、中高职业教育学生资助。项目总投资4万元。

六、整合措施

（一）加强组织领导，成立工作机构。市政府成立涉农资金整合工作领导小组。由市政府主要领导任组长，市政府常务副市长、主管副市长任副组长，市政府办、监察局、审计局、财政局、发改局、扶贫办、农业局、林业局、水务局、教育局、交通局、国土局、民政局、住建局、卫计局、科技局、文广局、商务局、农机局、农开办、畜牧局、供销联社、新农村办等部门主要负责同志为成员的抚远市涉农资金整合工作试点领导小组（以下简称领导小组）。领导小组下设办公室（以下简称整合办），整合办设在市财政局，整合办主任由市财政局局长兼任，负责做好涉农资金整合工作。

（二）合理编制规划，搭建整合平台。领导小组要依据农业及农村经济社会发展和扶贫相关规划，研究制定整合总体方案，提出涉农整合项目中长期建设规划和年度实施计划，确定年度实施重点，搭建资金整合平台，研究解决重大事项。整合办要根据发展规划和年度计划，在每年6月底前，组织相关部门制定具体项目计划和实施方案，经领导小组审定后下达各部门组织实施。

（三）实行源头整合，构建分配新机制。严格履行基础调研、专家评估、部门会商、政府决策等涉农项目设置程序，明确政策的适用范围、对象、标准和时限。整合办要对现有涉农资金的设立依据、来源渠道、支持对象、投入方式、政策期限及作用、管理状况和执行效果等情况进行摸底、梳理、评估，精简归并用途相近、性质相同、多头管理、使用分散的涉农专项资金，统筹整合各个渠道、各个方面的资金来源，建立定期评估和退出机制。财政涉农整合项目支出要结合撬动金融资本和社会帮扶资金情况，按购买服务合同支付政府购买服务费用，全面实施零基预算，取消现行基数加增长的预算分配方式，实行“以规划和效益定项目、以项目定资金”的预算分配新机制。

（四）严格按照程序，及时申报项目。整合办要建立涉农项目动态管理机制，及时掌握信息，按程序和政策统一组织好项目筛选、包装和上报工作。财政局要以财政专项资金项目库为载体，从项目申报环节入手，与各部门共同按照整合办下达的项目计划，结合省市主管部门的项目指南，及时对接当年和申报下年度涉农项目。入库项目要严格履行前期论证、评审、立项、申报、审核等程序。各部门向省市主管部门申报项目实施计划、申请项目资金等，需经整合办审核批准。

（五）强化项目管理，规范资金运行。涉农整合项目的实施，按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力”的工作机制，严格推行项目法人制、公示公告制、招投标制、工程监理制、预算投资评审制、决算审计制、资产移交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金计划下达后，各涉农部门要主动承担项目管理与协调责任，严格按照管理制度，做好项目实施和资金使用。项目竣工后，整合办组织相关部门进行竣工验收。涉农整合项目资金要实行国库集中支付，根据项目实施进度和政府购买服务情况，款项直接拨入供应商或项目实施单位。涉农整合项目资金实行市级部门报账制，由主管部门根据项目资金管理规定和要求，实行专人管理、专账核算、专款专用。

七、保障机制

（一）加强组织协调。领导小组要加强对涉农资金整合工作的领导，统筹解决整合工作中的困难和问题。整合办要具体做好涉农资金整合的指导和协调工作。各涉农部门要提高思想认识，树立全局意识，明确目标，夯实责任，分工协作，确保此项改革顺利推进。

（二）落实管理责任。要严格按照有关规定，积极组织整合项目申报，认真抓好项目实施。整合办要做好对涉农整合项目的监督管理、检查验收和绩效考评工作，重点督查各部门执行整合项目总体规划情况、年度实施计划完成情况、项目资金使用情况，并及时进行通报。

（三）严肃工作纪律。涉农整合项目资金要接受财政、审计、监察等部门的监督，不得借任何名义借用、挪用或转移资金。对在涉农整合中不按规定使用项目资金，不按规定程序履行报批手续，擅自申报或变更项目的部门和单位，市政府将通报批评并责令整改，必要时收回已投放资金。对严重违纪的，根据相关规定严肃追究单位领导和相关人员的责任。

抚远市扶贫开发领导小组

2018年8月15日